STRATEGIJA RAZVOJA MREŽNIH STRANICA
INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ

 WEB GRUPA ORK

autor: Jadranka Stojanovski

suradnici: Hrvoje Zorc, Jadranka Pećar-Ilić, Tomislav Šmuc, Josip Bronić, Ivo Pintar, Karolj Skala

http://www.irb.hr

ver. 2.0

Zagreb, prosinac, 2001.

UVOD	3

Svrha	4

Namjena mrežnih stranica	4

Pravilnici, zakoni	6

Funkcije	7

Organizacija	7

Razvoj	7

Održavanje	7

Promicanje	7

Upravljanje	8

Web grupa	8

Web master	8

Web upravitelj(i)	8

Vlasnik sadržaja	8

Održavatelj stranica	9

Osoba za kontakt	9

Arhitektura, alati, standardi	10

struktura i Dizajn	12

Template-i	13

Sadržaj	14

O Institutu	14

Opći podaci	14

Povijest Instituta (preuzeti sa mrežnih stranica Obljetnice)	14

O Ruđeru Boškoviću	14

Ustroj Instituta	14

Istraživački programi i projekti	16

Usluge	16

Kalendar događanja	16

Imenik	16

Bibliografija znanstvenika IRB	16

Novosti	16

Nastava	16

dodiplomski studij	16

poslijediplomski studij	16

nastavni materijali	16

Ostalo	16

izrada i održavanje	18

Procjena valjanosti	18

Vremenski plan	18

Troškovi	19

# UVOD

Ovaj dokument nastao je na inicijativu Odbora za računala i komunikacije. Dokument je napravila web grupa Odbora, u kojoj je aktivno susjelovalo više članova Odbora (dr. H. Zorc, dr. J. Pečar-Ilić, dr. J. Bronić, I. Pintar, dr. T. Šmuc), voditeljica knjižnice IRB-a mr. J. Stojanovski, te voditelj RC-a dr. K. Skala.

Cilj dokumenta je da oblikuje strategiju stvaranja i razvoja novih mrežnih stranica Instituta u svim segmentima: od sadržaja, ljudskih resursa, arhitekture i tehnološke podloge, pa do financiranja, vremenskog plana kao i načina održavanja i proširivanja.

Radna grupa vidi web kao dinamičko oruđe u potpunosti integrirano u sve znanstvene, stručne i administrativne jedinice Instituta koje će:

- poboljšati međusobnu komunikaciju – osiguravajući korisne informacije mrežne će stranice poticati komunikaciju i koordinaciju među različitim grupama;

- unaprijediti kako odnose unutar akademske i znanstvene zajednice, tako i znanosti i gospodarstva, vlade, raznih udruga, zakonodavnih tijela i običnih građana;

- integrirati istraživanja, nastavu, usluge potičući implementaciju weba u svakodnevno poslovanje laboratorija, zavoda, uprave i dr.;

- naglašavati važnost prisustva na webu, kako bi svaki zavod, laboratorij, znanstvenik bio dovoljno motiviran da osigura pristup vlastitim, cjelovitim i ažurnim mrežnim stranicama;

- imati osiguranu centralnu podršku i financiranje, posebice kada se radi o razvijanju novih virtualnih usluga, razvoju mrežnih stranica, poticanju novih sadržaja, dizajnu, korištenju i sl.;

Strategija razvoja WEB-a IRB-a dokument je koji bi trebao inicirati stvaranje potrebnih akata i pokretanje izrade novog WEB-a, koji predstavlja jedan od najvažnijih budućih projekata na Institutu i traži prioritet u angažiranju svih potrebnih Institutskih resursa.

# Svrha

Želja nam je da potvrdimo status i ulogu Instituta kao najveće znanstveno-istraživačke ustanove u RH, prepoznate nacionalno i međunarodno kao centra izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom radu, izobrazbi kao i drugim uslugama. IRB je trajna potpora intelektualnom, društvenom, kulturnom i ekonomskom razvoju RH.

IRB je javna znanstvena ustanova u kojoj se provode kako fundamentalna tako i primjenjena istraživanja.

Strategija razvoja Instituta u svim oblicima treba slijediti standarde razvijenih europskih zemalja. Nakon što se Hrvatska u potpunosti uključi u međunarodnu znanstvenu suradnju i time se osigura pristup vodećim svjetskim i europskim programima, zakladama i istraživačkim centrima, Institut treba obnoviti i proširiti međunarodnu komunikaciju. Na taj će se način osigurati neophodan protok ljudi, znanja i ideja, potrebnih u razvoju znanosti i prijenosu novih tehnologija.

U ispunjavanju svog poslanja Institut se:

- bavi temeljnim i primijenjenim istraživanjima;

- osigurava izobrazbu stručnjaka i znanstvenika za potrebe Instituta i cijele Hrvatske, te njihov odljev u prosvjetu, industriju, gospodarstvo;

- razvija mrežu srodnih projekata, koji omogućavaju stvaranje kritične mase potrebne za kvalitetna istraživanja i učinkovito korištenje rezultata, kao i uklapanje u međunarodne projekte;

- unapređuje znanstveni potencijal, tehnološku razinu gospodarstva i medjunarodnu prepoznatljivost, suradnju s industrijom;

- nudi visoko-specijalizirano usavršavanje stručnjaka, multi-disciplinarnu sredinu za provodjenje zahtjevnih razvojnih istraživanja (izvor informacija i znanja)

- koristi svoju poziciju u Hrvatskoj i u medjunarodnom znanstveno-tehnološkom okruženju koja mu osigurava pristup najnaprednijim tehnološkim i znanstvenim resursima (ljudskim, eksperimentalnim, informacijskim), kroz domaće i medjunarodne istraživačke projekte;

- dijeli s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu znanstveni i nastavni kadar, usluge, informacijske resurse, instrumente, što pokazuje sudjelovanjem djelatnika Instituta u radu sveučilišta, te brojnih tvrtki

Vrijednosti koje uvažavamo su:

  - znanstvena izvrsnost i sloboda;

  - osobni integritet;

  - stvaranje, sinteza, primjena i učenje znanja;

  - uspjesi naših znanstvenika;

  - osobno i stručno usavršavanje i razvoj znanstvenika i stručnjaka zaposlenih na Institutu;

  - uzajamno uvažavanje i suradnja;

  - osobna i institucijska vjerodostojnost;

## Namjena mrežnih stranica

Pri razvoju novih stranica vodi se briga oko slijedećih ciljanih skupina kojima su stranice namijenjene, te se nastoje ispuniti njihova očekivanja:

- znanstvena zajednica

- visokoškolska zajednica

- gospodarstvo (razvojni odjeli)

- zdravstvo

- djelatnici instituta, poticanjem i poboljšanjem medjusobne komunikacije, protoka informacija, te efikasnijim poslovanjem.

# Pravilnici, zakoni

Kako bi se osiguralo da mrežne stranice IRB budu profesionalan i vjerodostojan izvor informacija potrebno je donijeti određene akte i propise vezane uz mrežno izdavaštvo, koji će također biti usklađeni s državnim, regionalnim i institutskim zakonima, propisima i pravilnicima. U dogovoru s Pravnom službom predlaže se usvajanje nekoliko neophodnih dokumenata koji će regulirati međusobne odnose i pravila ponašanja.

1. Pravilnik o nadležnostima i odgovornosti osoba uključenih u izradu i održavanje mrežnih stranica

1. Pravilnik o kreiranju i održavanju sadržaja (potpisivat će svi koji će dobiti pristup mijenjanju web stranica):

- sve informacije na IRB poslužiocu biti će u znanstvene, obrazovne ili administrativne svrhe.

- korištenje mrežnog poslužioca u komercijalne svrhe bit će dozvoljeno samo u granicama djelatnosti pojedinih zavoda

- svi dijelovi weba koji će biti regulirani ograničenim pristupom korištenjem lozinke uključivati će normalnu proceduru korisnika koja će osigurati odgovornost posjedovanja lozinke i njenog čuvanja

- osiguravanje uklanjanja nepoželjnog sadržaja, definiciju istog i sl.

2. Pravilnik o radu na web stranicama i vlasništvu nad stranicama, Copyright, vlasništvo, privatnost

3. Pravilnik o izgledu web stranica (konzistentnost na nivou Instituta, ujednačeni dizajn, minimalni zahtjevi za kvalitetu itd.)

4. Korišteni programi i standardi (univerzalna dostupnost stranica)

6. Pravilnik o korištenju web stranica

7. drugi pravilnici prema potrebi

# Funkcije

## Organizacija

Imajući u vidu buduću ulogu i opseg mrežnih stranica Instituta neophodno je osigurati u početku dobru organizaciju. Najvažniji sudionici procesa navedeni su i opisani u poglavlju Upravljanje, no sigurno je da će organizacija izrade i održavanja mrežnih stranica uključivati velik broj ljudi zaduženih za različite segmente. Stoga će po potrebi biti organizirane radne grupe koje će se npr. baviti detaljnom analizom potreba korisnika ili prosudbom obavljenog posla. Cjelokupna organizacija biti će transparentna, a sva dokumentacija dostupna putem mreže. Tijekom razvoja mrežnih stranica ova strategija doživljavat će neophodne promjene i nadopune.

## Razvoj

Definirati sadržaj, strukturu sadržaja, njegovo prikupljanje;

Definirati strukturu stranica (organizacija, dizajn, navigacija, grafika, logo itd.);

Definirati ugrađivanje postojećih sadržaja, izradu nepostojećih, a potrebnih (podaci o mreži, računalima, ljudima, instrumentima, novi kalendar zbivanja, itd.), te predvidjeti rast poslužioca;

Razraditi svaki od novih elemenata sadržaja, kao i održavanje istih.

## Održavanje

U sklopu izrade novih mrežnih stranica Instituta Ruđer Bošković biti će razvijen i sustav za održavanje sadržaja (SOS) koji će osigurati daljnji razvoj mrežnih stranica, njihovo proširivanje, mijenjanje, nadopunjavanje i održavanje. Sustav za održavanje sadržaja biti će maksimalno prijateljskog i jednostavnog sučelja, a njegovo korištenje zahtjevat će minimalnu izobrazbu koja će se redovno provoditi na Institutu (RC). Niz osiguranih obrazaca (templates) mrežnih stranica koristit će se kroz SOS, a obrasce će biti moguće koristiti i samostalno.

Web upravitelj daje zadatke pojedincima odgovornim za održavanje;

- predviđa vrijeme potrebno za održavanja web stranica;

- predviđa naknadu za te poslove;

- dodaje stalno nove sadržaje;

- permanentno testira linkove te definira procedure uklanjanja onih mrtvih;

- brine o web statistici (najkorištenije web stranice!).

U sklopu izrade i održavanja biti će potrebno definirati npr.:

- koje informacije želimo imati na mreži i tko će osigurati njihovu realizaciju;

- odgovarajuće grupe korisnika s određenim ovlastima- definiranje različitih razina zaštite sadržaja mrežnih stranica;

- ovlaštene pristupe različitim datotekama (zapisnici, pravilnici) i bazama podataka (npr. baza IP adresa umreženih računala, baza djelatnika Instituta, baza postojeće opreme)

- korištenje različitih usluga (mrežni servisi, integrirana pretraživanja informacija, upravljanje dokumentima i dr.)

- korištenje različitih Web aplikacija (npr. dinamičke interaktivne aplikacije, npr. anketiranje korisnika).

## Promicanje

Kako bi se osiguralo promicanje mrežnih stranica Instituta biti će potrebno osigurati slijedeće:

- linkovi sa IRB stranica, i na IRB stranice;

- pretraživači (search engines), standardi stranica vezanih uz pretraživanje, prijavljivanje stranica;

- brošure, leci, memoi, glasilo, zaglavlja;

- uključivanje URL adrese u poruku koja ide s faks mašina

- oglašavanje u sredstvima javnog informiranja (radio, TV, novine).

# Upravljanje

Upravljanje mrežnim stranicama Instituta Ruđer Bošković organizirano je na nekoliko razina: institutskoj, zavodskoj, laboratorijskoj, projektnoj i osobnoj. Osnovna je ideja da u upravljanje mrežnim stranicama bude uključen što veći broj osoba kako bi se osigurala kvaliteta informacija i njihova sveobuhvatnost. Istovremeno, svaka osoba uključena u upravljanje mrežnim stranicama imat će svoje jasno definirano mjesto u upravljačkoj strukturi, uključujući prava, obaveze i ovlasti.

## Web grupa

O konceptu mrežnih stranica u cjelini, bilo da se radi o službenim ili neslužbenim stranicama, brine Web grupa koju čine kompetentni stručnjaci Instituta. Web grupu čini pet osoba, a njihova je djelatnost usko povezana s drugim sličnim tijelima pri Institutu kao što su Odbor za računala i komunikacije, Odbor za izdavaštvo, Odbor za knjižnicu i sl. Web grupa sastaje se u početku jednom mjesečno, a kasnije najmanje tri puta godišnje, razmatrajući razvoj mrežnih stranica, te njihovu usklađenost s trenutnim potrebama. Svoje zaključke Web grupa dostavlja Web masteru Instituta koji ih implementira.

## Web master

Glavna osoba za održavanje sadržaja zajedničkih stranica na razini instituta. Web master također je zadužen za koordinaciju aktivnosti vezanih uz web u cjelini: nadzire rad web upravitelja, osigurava potrebnu hardversku u softversku podršku (tj. predlaže RC njenu nabavku), organizira potrebnu izobrazbu i sl. Web master može biti djelatnik Računalnog centra. U svakom slučaju treba imati u vidu da će u samom početku angažman web mastera biti izuzetno velik.

## Web upravitelj(i)

Koordinira aktivnosti vezane uz web pojedinog zavoda kako bi se osigurala neophodna informacijska razina i ažurnost stranica. Redovno pregledava sve nove mrežne stranice Zavoda kao i one koje su mijenjane. Koordinira Vlasnike sadržaja i Održavatelje stranica pri zavodima, kako bi svi bili upoznati sa aktivnostima onih drugih, te kako bi se izbjeglo dupliciranje poslova. Brine o konzistenciji stranica kroz cijeli mrežni poslužilac zavoda. Podsjeća Održavatelje kada im je sadržaj zastario, linkovi ne rade, nedostaje neophodan ili potreban sadržaj i sl.

Web upravitelji imat će punu tehničku pomoć unutar Računalnog centra Instituta. Bilo da se radi o neophodnom programiranju, implementaciji baze podataka, primjeni Java appleta, interaktivnih mrežnih obrazaca i poslovima koji traže druga znanja osim dobre računalne pismenosti, web upravitelji moći će se sa svojim zahtjevima obratiti Računalnom centru koji će im osigurati podršku.

Web upravitelj usko surađuje s web masterom.

Pojedini zavodi samostalno će odlučivati o broju web upravitelja unutar svog zavoda. Moguće će biti imati jednog ili nekoliko web upravitelja za cijeli zavod. Također više zavoda može dijeliti jednog web upavitelja. Zbog jednostavnije komunikacije u slučaju da zavod ima više web upravitelja, samo jedan od njih biti će zadužen za komunikaciju s web masterom.

## Vlasnik sadržaja

Osoba odgovorna za sadržaj određenih informacija ili mrežnih stranica. Ona mora biti istaknuta na stranici kao podatak o autorstvu (u okviru DC Meta Tagova, kao i na početku ili kraju mrežne stranice). Iako autor predaje sadržaj web masteru ili održavatelju stranica na nivou zavoda, on ostaje vlasnik sadržaja, a time i u potpunosti odgovoran.

## Održavatelj stranica

Odgovoran za održavanje određene stranice ili grupe stranica To može biti vlasnik sadržaja, web master ili netko treći. Održavatelji stranica stvarno kreiraju web stranice unutar poslužioca, konvertiraju sadržaj u html format, ažuriraju stranice i sl. Jedan zavod može imati jednog ili više održavatelja stranica. Održavatelj mora potpisati propisane pravilnike kojima se upoznaje sa svojim pravima i obavezama i preuzima ih, a također je dužan proći osnovnu obuku koju organiziraju CARNet, SRCe i Račuanlni centar Instituta. Posebice kada ima nekoliko web održavatelja na nivou zavoda treba pažljivo koordinirati njihove ovlasti i djelatnosti. Održavatelji stranica također moraju biti upoznati s autorskim pravima, vlasničkim pravima, te pravilnicima i zakonima vezanim uz objavljivanje.

## Osoba za kontakt

Na svakoj, pa i «najdubljoj» stranici mrežnog poslužioca korisnik mora imati osobu za kontakt koja osigurava neophodnu interaktivnost. Osoba za kontakt ne mora biti nužno uključena u izradu i održavanje mrežnih stranica, to može npr. biti tajnica, voditelj pojedinog projekta, osiguravatelj određene usluge i sl., već prema sadržaju mrežne stranice. Kontakt osoba odgovara mailom korisniku na njegove upite vezano uz sadržaj određene web stranice, te po potrebi proslijeđuje mail nadležnim osobama, ukoliko ne može sama odgovoriti na postavljeni upit.

# Arhitektura, alati, standardi

S perspektive upravljanja informacijskim sustavima web ima sljedeće vrlo značajne mogućnosti:

- TCP/IP za LAN i WAN za prijenos informacija,

- Niz temeljenih standarda (kao npr. HTML, SMTP, FTP idr.) za prijenos informacija između klijenta i servera

- moguće ga je smjestiti untar firewall-a koji omogućuje zaštitu interne kompjuterske mreže poslovne organizacije od neovlaštenog pristupa

S obzirom na potencijalno velik broj uključenih u izradu i održavanje mrežnih stranica, neophodno je osigurati dobru suradnju i koordincaciju. U tom smislu moguće je korištenje nekog od tzv. groupware softvera. Groupware uključuje sljedeće mogućnosti:

- Uzajamno dijeljenje dokumenata

- Surađivačko autorstvo

- Verziranje

- Upravljanje porukama

- Siguran pristup

- Pretraživanje

- Diskusijske forume

- Integraciju baza podataka.

S obzirom na slojevitost budućih mrežnih stranica IRB jedna od mogućnosti je primjena višeslojne arhitekture aplikacija za Web (multi-tier application arhitecture for Web).

Ovdje prikazan primjer three-tier arhitektura uključuje:

- Prebirnik (browser) predstavlja klijent

- Web server i aplikacijski serveri predstavljaju sloj poslovne logike

- CGI, server API, JDBC driver itd. predstavlja Midlleware

- Server za transakcije komponenti predstavlja Transaction Manager i

- Poslužitelji baza podataka su krajnja spremišta podataka (back-end data stores).

Imajući u vidu opremljenost IRB pretpostavka je da je o platformi neovisna CORBA / IIOP [Internet Inter-ORB Protocol] kao web-object strategija primjenljivija od Microsoft strategije koja je optimizirana za korištenje na Windows NT OS. Java ™ je pogodna za implementaciju distribuiranih objekata.

Potrebno je voditi računa i osigurati:

  - Više različitih razina sigurnosti sustava

  - Učinkovito upravljanje prometom na intranetu

  - Učinkovito upravljanje velikim brojem dokumenata

  - Učinkovito intranet publiciranje.

- Imajući u vidu postojeću opremljenost Instituta implementacija mrežnih stranica biti će zasnovana na UNIX (Linux) platformama. U tom smislu kombinacija interpreterskog jezika PHP i PostgreSQL baze podataka pokazala je dobre rezultate u ustanovama kao što su Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i dr.

- Nastojeći postići globalnu dostupnost mrežnih stranica, paralelno će se razvijati standardna web verzija, tekstualna verzija, PDA verzija i WAP verzija mrežnih stranica, u početku samo gornjih nivoa, a kasnije i weba u cjelini.

# struktura i Dizajn

http://info.med.yale.edu/caim/manual/

Kvaliteta, točnost i ažurnost mrežnih stranica koje objavljuje Institut direktno utječu na njegov image i ugled unutar akademske zajednice, pa i šire. Stoga je neophodno da službene mrežne stranice Instituta slijede minimalne kriterije strukture i sadržaja. Također je važno da sadržaj mrežnih stranica bude usklađen s dokumentima koje Institut objavljuje na drugim medijima.

Dizajn mrežnih stranica mora biti u potpunosti podređen univerzalnoj dostupnosti mrežnih stranica.

Sve službene stranice moraju biti usklađene s osnovnim zahtjevima, tj. moraju sadržavati:

- službeni logo Instituta koji se može učitati s mreže (logo će ujedno biti link na osnovnu stranicu Instituta)

- podatke o odgovornosti (tko je autor teksta, tko je stavio stranice na mrežu, tko je zadnji mijenjao i ažurirao stranice)

- podatke o vlasništvu nad materijalima (copyright)

- datum zadnje promjene –u okviru Meta tagova i istaknuto na pojedinoj stranici

- kontakt informacije (adresa, telefon, faks, elektronička pošta)

- definiran TITLE tag za svaku mrežnu stranicu

Služebene stranice Instituta također bi trebale slijediti i druge preporuke:

  - olakšavanje navigacije osiguravanjem potrebnih linkova na svakoj stranici (povratak na osnovnu stranicu, povratak na prethodnu stranicu, osiguravanje naznaka navigacijske sheme)

  - prilagođavanje grafičkih elemenata tako da širina slike bude ispod 600 piksela (800 piksela minus 150 sidebar i sl.), a veličina slike ispod 50k

  - neophodan je kompromis između kvalitete slike i duljine učitavanja

  - preporuča se korištenje bijelih pozadina

  - ne smiju se koristiti Frame-ovi na gornjim nivoima stranica

  - ne smiju se koristiti Flash i sl. aplikacije na gornjim nivoima stranica

  - ne preporuča se korištenje pop-up prozora

  - uključivanje DC meta tagova za nužan opis mrežnih stranica

  - veličina pojedine stranice mora biti umjerena (12 s po stranici za 28.8 modem)

  - text only verzija za sve korisnike koji su na mrežu povezani sporim modemima ili koriste tekstualne prebirnike kao što su Lynx i sl.

  - ako je dokument u PDF formatu, uključiti alternativni format kao što je HTML, doc, čisti tekst (ASCII) i dr.

  - svaka grafika, slika ili animacija treba posjedovati ALT atribut s kratkim opisom

  - multimedija – osigurati opis

  - grafovi, mape, karte – pregled, korištenje LONGDESC atributa

  - linkovi su suvisli dijelovi teksta koji imaju smisla čak i kad se izvade iz konteksta (npr. svakako izbjegavati «kliknite ovdje»)

  - skripte, applet, plug-in – osigurati link na programe koji omogućavaju prezentaciju

  - Java skripte ne smiju javljati greške na Netscape 4.0 i Internet Explorer 4.0 prebirnicima

  - skripte, applet, plug-in – osigurati alternativni sadržaj ako su oni aktivni nedostupni ili nepodržani, sinhronizirana prezentacija alternativnih sadržaja;

  - odgovarajuća upotreba boja – različite boje slova mogu imati značajan utjecaj na čitljivost stranica

  - treba koristiti samo 216 tzv. «browser-safe» boja

  - odgovarajuća veličina slova – vrlo često tektualne slike imaju fiksiranu veličinu slova koja je najčešće premala za većinu korisnika;  preporučena veličina slova je 12, ili veća ako je pozadina tamna

  - paziti da stranice budu odgovarajućeg izgleda na zaslonima različitih rezolucija

  - razmotriti pristup za osobe s poteškoćama (8 do 9% korisnika Interneta su osobe s poteškoćama, od toga polovica imaju poteškoće s vidom)

http://www.w3.org/WAI/

## Obrasci, forme, template-i

Definirani i detaljno razrađeni obrasci trebaju postojati na nekoliko razina:

- IRB

kontakt informacije

logo

- zavod

osnovne informacije (pročelnik, kontakt adrese i sl.)

struktura

aktivnosti

usluge

djelatnici

- laboratorij

djelatnici

aktivnosti

instrumentacija

- projekt

sažetak

detaljan opis projekta

suradnici na projektu

bibliografija

plan daljnjeg razvoja

- osobna stranica pojedinog znanstvenika

biografija

bibliografija (najznačajniji radovi istaknuti)

školovanje

zaposlenja

napredovanja

sudjelovanjeu nastavi (uključujući nastavne materijale)

nagrade

osobni interesi (hobiji i sl.)

Obrasci za mrežne stranice trebaju sadržavati sve potrebne informacije u koje se onda samo jednostavno ugrađuje sadržaj (cut/paste). Trebaju biti pohranjeni na mjestu odakle su dohvatljivi, a trebaju se također redovito ažurirati (definira se tko je odgovoran za ažurnost pojedinih obrazaca). Obrasce za mrežne stranice trebaju osigurati profesionalci koji će raditi dizajn, a trebaju biti tako napravljeni da ih je moguće lako mijenjati prema potrebi.

# Sadržaj

Većina sadržaja na mrežnim stranicama Instituta biti će dostupna globalno, dio stranica bit će dostupan hrvatskoj akademskoj zajednici, dok će određene stranice od užeg interesa biti dostupne lokalno ili će pristup biti dodatno zaštićen lozinkama ukoliko se radi o povjerljivim informacijama. Sve stranice dostupne globalno postojat će u početku na hrvatskom i engleskom jeziku, a u budućnosti i na drugim glavnim europskim jezicima. Mrežne stranice imati će četiri glavne razine: institut, zavod, laboratorij/projekt, pojedinac-znanstvenik, a za svaku razinu postojat će osigurani obrasci za mrežne stranice (template) koji će se jednostavno popunjavati. Svi nivoi biti će dizajnerski i sadržajno ujednačeni do dogovorene razine, dok će se od razine zavoda pa do razine pojedinca omogućiti što slobodnije kreiranje sadržaja.

## O Institutu

### Opći podaci

  - adresa, telefon, fax

  - kako nas naći

plan grada s pozicijom IRB

kako doći do IRB (bus, taxi, tramvaj)

gdje parkirati

postupak prijave na porti

  - linkovi na željeznicu, autobus, avio-prijevoz

### Povijest Instituta (preuzeti sa mrežnih stranica Obljetnice)

  - Pola stoljeća ukratko

  - Osnivači IRB

  - Ravnatelji i direktori

  - Predsjednici Upravnog tijela IRB

  - Predsjednici znanstvenog vijeća IRB

  - Prijelomni događaji

  - IRB i domovinski rat

  - Odabrani statistički pokazatelji

  - Opći pokazatelji

  - Znanstvena i nastavna aktivnost

  - Financijski pokazatelji

### O Ruđeru Boškoviću

## Ustroj Instituta

  - Upravno vijeće

  - Ravnatelj i pomoćnici

  - Znanstveno vijeće

  - Znanstveni savjet

  - Zavodi

Zavod za teorijsku fiziku

Zavod za eksperimentalnu fiziku

Zavod za fiziku materijala

Zavod za elektroniku

Zavod za fizičku kemiju

Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Zavod za kemiju materijala

Zavod za molekularnu genetiku

Zavod za molekularnu medicinu

Zavod za istraživanje mora

Zavod za istraživanje mora i okoliša

Zavod za laserska i atomska istraživanja i razvoj

  - Knjižnica

  - Računalni centar

  - Pregled raspoloživog licenciranog softvera

  - podaci o mreži, računalima, IP adresama

  - mogućnost slanja elektroničke pošte znanstvenicima određenog znanstvenog područja, te drugim interesnim skupinama

  - Centar za NMR

  - Uprava

  - mrežne stranice Uprave, imena djelatnika i njihova zaduženja, s brojevima tel. i e-mail adresama

  - mrežne stranice pojedinih službi unutar Uprave s mogućnošću on-line naručivanja uredske opreme i sl.

  - Legislativa – pravni okvir djelovanja (statut, zakoni, propisi - zaštita na radu, zaštita od radioaktivnih izotopa i štetnih kemikalija, zaraznog materijala, zaštita od požara, uredbe, pravilnici, poslovnici, postupak izbora u zvanja, itd.), te posebno Novosti vezane uz promjene zakona relevantne za znanstvenike

  - Zapisnici i slični dokumenti –zapisnici Upravnog vijeća, Znanstvenih vijeća, Kolegija, raznih povjerenstava, odbora, i sl.

  - mrežni obrasci – predlošci za različite zahtjeve administraciji kao što su: nalozi nabavi, prijedlog za sl. put u zemlji i inozemstvu, itd.

  - linkovi na relevantne dokumente MZT, npr. stipendije i dr.

  - Stručna putovanja i studijski boravci u zemlji i inozemstvu

  - informacije o potencijalno raspoloživim međunarodnim projektima

  - obrazac za prijedloge/žalbe ravnatelju

  - Služba za održavanje i tehničke usluge

- Mrežne stranice svakog zavoda, odnosno ustrojbene jedinice sadržavat će slijedeće informacije:

  - sastav (laboratoriji, službe i dr.)

  - djelatnici (s vezama na osobne stranice svakog djelatnika)

  - aktivnosti (sažeta i opširna verzija)

  - usluge

  - tekući projekti (znanstveni, tehnološki, informatički, međunarodni)

  - tekući ugovori

  - planovi razvoja

  - pozivi za moguću suradnju drugim zavodima, ustanovama, poduzetnicima

## Istraživački programi i projekti

  - jedinstveni popis projekata Instituta

  - formulari za prijave programa i projekata i ostali formulari značajni za neke druge prijave (HITRA i sl.)

  - relevantne adrese i linkovi (MZT, međunarodni projekti i dr.)

## Usluge

  - jedinstveni popis usluga svih zavoda, Knjižnice, Računalnog centra i drugih (npr. sekvenciranje DNA, Sinteza Oligonukleotida, itd.)

  - Popis mjerne instrumentacije uz informaciju o radnom opterećenju i eventualnoj raspoloživosti za druge korisnike unutar i izvan Instituta

## Kalendar događanja

interaktivni kalendar svih zbivanja na Institutu koji će uključivati i rezervaciju dvorana i potrebne opreme

## Imenik

## Bibliografija znanstvenika IRB

## Novosti

## Nastava

### dodiplomski studij

### poslijediplomski studij

### nastavni materijali

## Ostalo

      - konferencije podjeljene prema tematici koju obrađuju i vrsti (domaće, međunarodne, stručne ili znanstvene) na IRB, Hrvatska, svijet i praćenje njihova odvijanja ako su na IRB

      - mrežne stranice znanstvenih novaka

      - mrežne stranice doktorskih disertacija s pristupom cjelovitim digitalnim dokumentima

      - osobne stranice zaposlenika

      - "Rudjer" - elektronsko izdanje

      - izložbe u galeriji IRB-a (odgovarajući sadržaji tekst i slike, informacije o autorima)

      - jelovnik sa cjenikom, normativima, naznakom da li je riječ o konzerviranim ili svježim informacijama, uz mogućnost rezervacije obroka (uključivanje vegetarijanskog obroka)

      - IRB forum - debatni klub, pisma i poruke ravnatelju, Upravnom vijeću i bilo kome

      - aktivnost Sindikata znanosti

# Procjena valjanosti

Biti će neophodno stalno pratiti rad sustava te utvrditi tko koristi koje informacije (provjera sigurnosti i pridodanih privilegija) i koje se informacije najviše posjećuju. Također će se stalno provoditi prosudba mrežnih stranica u cilju globalne dostupnosti, poštivanja preporuka, standarda i dr.

# Vremenski plan

Predviđamo da bi projekt izrade novih mrežnih stranica mogao trajati oko 5 mjeseci. Sam rad na održavanju posao je koji će se trajno odvijati.

| Skr. naziv | Aktivnost | Izvođač(i)/Nadzor | Trajanje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. (PWS) | Prihvaćanje koncepta/strategije WEB-a IRB-a | ORK + RC+ Ravnatelj, Kolegij, Upravno vijeće | 15 dana |
| 2. (PRIM) | Prijedlozi i imenovanja-zaduženja (web master, web upravitelji, izvodjači) | ORK+RC | 10 dana |
| 3. (ZAD) | Specifikacija zahtjeva za izvodjača dizajna osnovnih stranica WEB-a (template-i) | WEB manager + WEB master Nadzor: ORK+RC | 10 dana |
| 4. (NAD) | Raspis natječaja za dizajn stranica WEB-a | WEB manager, WEB master + Pravna služba Nadzor: ORK+RC | 20 dana |
| 5. (R_SAD) | Razrada sadržaja internet i intranet stranica, struktura i baze podataka | WEB manager, WEB master, Vlasnici sadržaja, održavatelji stranica Nadzor: ORK+RC | 30 dana |
| 6. (LEG) | Donošenje neophodnih pravnih dokumenata i njihovo usvajanje | Pravna služba Nadzor: ORK | 60 dana |
| 7. (DIZ) | Dizajn stranica (template-i) | Vanjski izvodjač Nadzor: WEB manager, WEB master (IRB) | 45 dana |
| 8. (I_SAD) | Izrada i prikupljanje sadržaja internet i intranet stranica | WEB master, vlasnici sadržaja, održavatelji stranica Nadzor: WEB manager, | 45 dana |
| 9. (1_VER) | Stavljanje u pogon prve verzije WEB-a | WEB master,vlasnici sadržaja, održavatelji stranica Nadzor: WEB manager | 30 dana |
| 10. (TEST) | Testiranja, korekcije, izvještaj | WEB master, vlasnici sadržaja, održavatelji stranica Nadzor: WEB manager | 20 dana |

Hodogram aktivnosti:

| Vrijeme(dani) | 1-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. (PWS) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. (PRIM) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. (ZAD) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. (NAD) |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. (R_SAD) |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 6. (LEG) |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 7. (DIZ) |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 8. (I_SAD) |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| 9. (1_VER) |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 10. (TEST) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

# Troškovi

Trebaju biti racionalni, jasni, transparentni.

# literatura

- A Web Accessibility Inspection Process (http://www.webable.com/advocate.html)

- Bobby: Accessibility Check (http://www.cast.org/bobby/)

- Examples of Accessible (and Inaccessible) Web Design (http://www.microsoft.com/usability/webconf/lowney/lowney.htm)

- Jakob Nielsen. Disabled Accessibility: The Pragmatic Approach (http://www.useit.com/alertbox/990613.html)

- Lynch, P. (1995). Yale C/AIM WWW Style Manual. [On-line] (http://info.med.yale.edu/caim/StyleManual_Top.html)

- Smith, M. i dr. Developing a Coordinated Web Strategy. (http://www.ttuhsc.edu/itinitiative/InitReport/05_11_Developing_A_Coord_Web_Strat_Recommendations.pdf)

- W3C Validator (http://validator.w3.org/)

- Web Accessibility Initiative (WAI) of the World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3.org/WAI/)